Prosjektets Canon (Masterreferanse)

1. Prosjektets formål

Prosjekt Abacus gjennomføres av NordKraft Energi for å etablere en felles intern plattform som samler produksjonsprognoser, markedsinformasjon og relevant kundedialog i én felles arbeidsflate. Hensikten er å sikre at planlegging, vurderinger og beslutninger som påvirker energiproduksjon, prissetting og kundekommunikasjon skjer på grunnlag av samme, oppdatert situasjonsbilde, uavhengig av fagområde eller organisatorisk tilhørighet. Prosjektet er ikke en teknologijakt, men en styrking av kvalitet og koordinering i beslutningsprosesser.

2. Målbilde for løsningen

Løsningen skal gi:

- Et felles informasjonsgrunnlag for drift, marked og kundedialog.

- Dashboards / visninger som viser produksjonskapasitet, prisforventninger og relevante kundesegment-signaler.

- Støtte for beslutningsmøter og dialog ved å gjøre data forståelige og tilgjengelige, ikke bare teknisk tilgjengelige.

- Et grensesnitt som kan brukes av både tekniske og ikke-tekniske roller.

Løsningen skal ikke:

- Automatisk styre produksjon eller prissetting.

- Erstatte eksisterende systemer fullstendig på kort sikt.

- Innføre nye roller eller prosessområder før pilot og evaluering.

3. Tidslinje (høynivå)

| Fase | Tidspunkt | Beskrivelse |
| --- | --- | --- |
| Oppstart | Uke 1–2 | Etablere team, rammer og produktmål |
| Innsikts- og behovsavklaring | Uke 3–5 | Samle prosessbehov, avklare begreper, avgrense første versjon |
| Nåværende fase: Uke 6 | Prototyping & intern brukertesting | Første intern demo av prototype for kjerneinteressenter neste uke |
| Videreutvikling og pilot | Uke 7–12 | Utvidelse av funksjonalitet, pilotering i drifts- og markedsteam |
| Evaluering og neste steg | Uke 13+ | Beslutning om videre utrulling eller justert retning |

Status per uke 6: Gul — fremdrift i leveranser, men variasjon i forståelse og forventning mellom fagmiljøene.

4. Teamstruktur (personer og roller)

| Navn | Rolle i prosjektet | Bakgrunn / Perspektiv |
| --- | --- | --- |
| Emma Løken | Prosjektleder | Erfaring fra IT- og forretningsprosjekter, ønsker tydelig retning og struktur |
| Jonas Myrvoll | Produktleder (Product Owner) | Markedssiden, fokus på fleksibilitet og kundeverdi |
| Sara Elvebakk | Prosessleder / Forandringsledelse | Opptatt av involvering og begrepsavklaringer |
| Tobias Haug | Teknisk arkitekt | Fokus på integrasjoner, datakvalitet og skalerbarhet |
| Marit Dalen | Representant drift vannkraft | Praktiker, ønsker enkelhet og tillit til datakilder |
| Ravi Singh | Dataanalyse / Modellering | Ser risiko rundt datagrunnlag og modellantakelser |
| Kari Strand | Representant kundedialog / retail | Opptatt av klar kommunikasjon og forventningsstyring |
| Styringsgruppeleder: Henrik Lian (Direktør Produksjon & Marked) |  |  |

5. Viktige interessenter

- Produksjonsdrift (pragmatiske, opptatt av kvalitet og realisme)

- Marked & Porteføljeforvaltning (opptatt av timeliness og konkurransekraft)

- Kundedialog / retail (opptatt av sammenheng mellom kundeløfte og realitet)

- Ledelse (ønsker beslutningsgrunnlag med mindre friksjon og diskusjonsstøy)

Holdningssignal per uke 6:

- Drift: forsiktig positive, men skeptiske til datakvalitet

- Marked: utålmodige og ønsker tydeligere milepæler

- Kundedialog: trenger klare budskap å ta med til frontlinjen

- Ledelse: ønsker trygghet og konsist fremdriftsnarrativ

6. Teknisk og prosessuell kontekst

- Arbeidsmetode: Smidig, iterativ læring, korte demosykluser.

- Verktøy: Jira (oppgaver og iterasjoner), Confluence (beslutninger og begrepsdeling), Teams for samarbeid.

- Integrasjonskontekst: flere datakilder med ulik modenhet → kvalitet varierer → dette preger diskusjonene.

7. Kjente usikkerheter / Spenninger / Avklaringer pågår

- Ulik forståelse av hva “første versjon” faktisk skal vise.

- Pågående vurdering av hvordan usikkerhet i prognoser skal kommuniseres uten å skape uønsket frykt eller overtro.

- Diskusjon om eierskap til data mellom drift og marked.

- Risiko for kommunikasjonsmisforståelser ved neste ukes demo dersom forventninger ikke avstemmes.