# Prosjektmandat – Prosjekt Abacus (Utvidet versjon)

Kunde: NordKraft Energi
Dato: Uke 1
Versjon: 2.0

## 1. Bakgrunn og Kontekst

NordKraft Energi opererer i et energimarked der konkurransen øker både fra tradisjonelle
kraftselskaper og nye aktører som leverer digitale energitjenester med høy grad av 
transparens, brukervennlighet og fleksibilitet. De regulatoriske kravene skaper press på 
dokumentasjon, etterlevelse og kvalitet i beslutningstaking. Samtidig forventer markedet og 
kundene raskere respons og tydeligere begrunnelser for pris- og kapasitetsbeslutninger.

I dagens situasjon behandles beslutninger om produksjon, kapasitet og kundedialog i ulike
interne beslutningsarenaer, med forskjellige datasett og uensartede forståelser av risiko og
usikkerhet. Dette har i flere tilfeller resultert i forsinket informasjonsdeling, overlappende
analytisk arbeid og uønsket variasjon i kommunikasjon mot marked og kunder.

Prosjekt Abacus ble igangsatt for å etablere én koordinert plattform for innsikt, modellering
og kommunikasjon, slik at beslutninger kan tas på et konsistent, forklarbart og transparent
grunnlag. Plattformen skal ikke erstatte eksisterende systemer umiddelbart, men fungere som
et sammenbindende lag og koordinert læringsarena.

## 2. Strategisk Forankring

Prosjektet er forankret i programmet for digital modernisering for perioden 2024–2028.
Det skal støtte tre hovedprioriteringer:

• Øke datamodenhet og analytisk kapasitet i hele organisasjonen
• Redusere variasjon og friksjon i beslutningsgrunnlag mellom drift, marked og kundedialog
• Styrke selskapets evne til å kommunisere risiko og usikkerhet på en forståelig måte

Dette mandatet er godkjent av konsernledelsen og inngår som del av konsernets styrte
investeringer i strategisk infrastruktur.

## 3. Effektmål (Organisatoriske virkninger)

Effektmålene beskriver ønsket endring i organisasjonens kapasitet og arbeidshverdag:

• Felles språk for vurdering av risiko, fleksibilitet og kapasitetsmargin
• Økt tillit mellom analyse-, drifts- og kundeorienterte miljøer
• Raskere og mer koordinert respons på ytre markedsendringer
• Reduksjon i tid brukt på «rekonstruksjon av virkelighetsbilder» i møter
• Mer forutsigbar ekstern kommunikasjon og kundehåndtering

## 4. Resultatmål (Konkrete leveranser)

Resultatmålene omhandler hva prosjektet skal levere i første versjon og videre utvikling:

• Et dashboard som gir ett felles situasjonsbilde for interne beslutningsmøter
• En prognosemodell som eksplisitt visualiserer usikkerhet og sensitivitet
• Et omforent begrepsrammeverk
• Dokumentert samhandlingsprosess for beslutningsarenaer
• Et læringsopplegg for å sikre moden bruk og videre utvikling

## 5. Prosjektets Omfang og Avgrensning

In-Scope (Første Versjon):
• Modellering og visualisering basert på eksisterende datakilder
• Tydeliggjøring av roller og beslutningsansvar
• Strukturert dialog med sentrale interessenter i drift, marked og kundedialog

Out-of-Scope (Første Versjon):
• Direkte integrasjon med sluttbrukerløsninger
• Automatiserte markedsjusteringer
• Helautomatisk styring av produksjonsplanlegging

Fremtidige faser kan inkludere disse, basert på erfaringer fra første versjon og modenhet i organisasjonen.

## 6. Organisering og Styringsstruktur

Prosjektet organiseres med styringsgruppe, prosjektleder, produktleder, prosessleder og fagressurser.
Styringsmodellen følger konsernets standard for programstyrte initiativer. Prosjektet rapporterer månedlig 
status og kvartalvis modenhetsvurdering til styringsgruppen.

Beslutninger tas på følgende nivåer:
• Linjeledelse: Ressursprioritering
• Prosjektleder: Daglig koordinering
• Produktleder: Prioritering av funksjonelt scope
• Styringsgruppe: Mål, fremdrift, retning og investeringsvalg

## 7. RACI (Ansvarsmatrise)

| Rolle | Navn | Ansvar (RACI) | Beskrivelse |
| --- | --- | --- | --- |
| Styringsgruppeleder | Henrik Lian | A | Godkjenner retning og milepæler |
| Prosjektleder | Emma Løken | R | Styrer prosjektet dag til dag |
| Produktleder | Jonas Myrvoll | C | Funksjonelle prioriteringer |
| Prosessleder | Sara Elvebakk | R | Fasiliterer begreps- og prosessavklaringer |
| Teknisk arkitekt | Tobias Haug | C | Sikrer teknisk konsistens |
| Dataanalytiker | Ravi Kumar | R | Modellering og metode |