# Prosjektplan – Prosjekt Abacus (Utvidet versjon)

Kunde: NordKraft Energi
Dato: Uke 2
Versjon: 2.0

## 1. Gjennomføringsmodell og Arbeidsprinsipper

Prosjektet følger en smidig iterativ leveransemodell strukturert i 2‑ukers sprintsykluser. 
Modellen sikrer hyppige inspeksjonspunkter, rom for læring, og en kontinuerlig utvikling av 
felles forståelse. Hver sprint avsluttes med en demonstrasjon av fremdrift og innsikt, ikke 
en ferdig funksjon. Dette understøtter prosjektets kjerneprinsipp:

• Vis tidlig – lær sammen – juster ofte
• Minimér antagelser, maksimer validerte observasjoner
• Kommuniser usikkerhet eksplisitt, ikke implisitt
• Ikke bygg bredde før retning er etablert

## 2. Sprintplan og Milepæler

| Sprint | Fokusområde | Primære leveranser |
| --- | --- | --- |
| Sprint 1 (Uke 1–2) | Kartlegging & begrepsharmonisering | Interessentkart, begrepsdokument, workshoppanel |
| Sprint 2 (Uke 3–4) | Rammeverk + datatilgang | Datastrukturkart, første rå visualisering |
| Sprint 3 (Uke 5–6) | Prototyping & intern demo | Demo Uke 6 + historiefortelling/kommunikasjonsnotat |
| Sprint 4 (Uke 7–8) | Modelljustering & usikkerhetsvisualisering | Feilhåndteringsstrategi, intervallmodell |
| Sprint 5 (Uke 9–10) | Teamobservasjon & bruksmåter | Interaksjonslogg, adferdsobservasjoner |
| Sprint 6 (Uke 11–12) | Forankring & prosessintegrasjon | Prosesstøtte manual, opplæringsmateriell |
| Sprint 7 (Uke 13–14) | Overlevering & driftssetting | Driftshåndbok, linjeintegrasjonssamtaler |

## 3. Arbeidspakker (WBS)

Arbeidspakke 1 – Innsikt og rammeverk
• Interessentintervjuer
• Begrepsharmonisering
• Kartlegging av beslutningsarenaer

Arbeidspakke 2 – Modell og datagrunnlag
• Identifisering av datakilder
• Vurdering av datakvalitet
• Etablering av scenariostruktur

Arbeidspakke 3 – Prototyping og visualisering
• UI‑skisser
• Dashboard-logikk
• Iterative demonstrasjoner

Arbeidspakke 4 – Endringsledelse og forankring
• Læringsworkshops
• Dokumentasjon og opplæring
• Overleveringsplan til linje

## 4. Interessent- og Kommunikasjonsplan

Kommunikasjon differensieres etter målgruppe og modenhet. Fokus er trygghet, ikke entusiasme.
Kommunikasjon skjer primært gjennom:
• Sprint-demoer
• Refleksjonsmøter
• Statusmeldinger til styringsgruppen

## 5. Risiko- og Tiltaksmatrise

| Risiko | Konsekvens | Tiltak |
| --- | --- | --- |
| Overforventning til første versjon | Skuffelse og tillitstap | Bruk forventningsspråk og repetert narrativ |
| Datakvalitet uklar | Feil tolkning av innsikt | Synliggjør usikkerhet eksplisitt i dashboard |
| Ressursbelastning i linjen | Forsinkelse og prioriteringskonflikter | Forankre ressursvalg tidlig hos ledere |
| Manglende forståelse av modellen | Motstand og misbruk av innsikt | Gjennomfør læringsworkshops og språkutvikling |