Møtereferat

Møte: Avklaring av innhold for intern demo
Dato: Uke 5, tirsdag kl. 09:00–10:15
Sted: Teams
Referent: Sara Elvebakk

Deltakere

- Emma Løken – Prosjektleder

- Jonas Myrvoll – Produktleder (PO)

- Tobias Haug – Teknisk arkitekt

- Marit Dalen – Drift vannkraft

- Ravi Singh – Dataanalyse

- Kari Strand – Kundedialog/retail

Agenda

- Hva skal demonstreres i neste ukes interne demo

- Hva er formålet med demoen (hva forventer vi av respons?)

- Hva må være klart før demo

- Avklare budskap til interessenter

Oppsummering av diskusjon

1. Omfang av demoen

- Tobias presenterte gjeldende prototypevisning (kapasitetsdata + prisbaner enkelt vist i dashboard).

- Jonas presiserte at bildet for kundesegment‐innsikt ikke er klart for visning ennå.

- Marit understreket at drift trenger å forstå hvordan datakildene vektes, ikke bare se visuell output.

- Ravi minnet om at prognosemodellene fortsatt er “ikke kalibrert for operative beslutninger”.

Felles forståelse:
Demoen må vise retning, ikke ferdig løsning.

Påminnelse fra Emma:
Demoens hensikt er felles forståelse, ikke evaluering.

2. Forventninger som må håndteres

- Marked forventer at løsningen kan brukes til nær‐sanntidsvurderinger → Dette må tones ned.

- Drift forventer at datakvalitet er “god nok” → vi må forklare usikkerhetsintervaller muntlig.

- Ledelse ønsker å se «bevegelse i riktig retning» → demo må ha tydelig narrativ.

Risiko: Hvis demoen tolkes som lansering → misnøye.

3. Budskap til demoen (tentativt)

- “Dette er første visning av hvordan felles situasjonsbilde kan se ut.”

- “Fokus er på forståelse, ikke presisjon.”

- “Tilbakemeldinger og spørsmål er ønsket og planlagt inn, ikke forstyrrelser.”

Språk som bør unngås: “Nesten ferdig”, “Dette kommer snart”.

Beslutninger

| Tema | Beslutning | Ansvar |
| --- | --- | --- |
| Demoens scope | Vise dashboard med: produksjonskapasitet + markedsprisanslag + enkel kundesegment‐visning (statisk eksempel) | Tobias & Jonas |
| Narrativ for demo | Demo åpnes med 1 min forklaring av hva demoen er og ikke er | Emma |
| Visualisering av usikkerhet | Ravi lager kort forklaring på hvordan prognoser leses, to nivåer: teknisk + “vanlig språk” | Ravi & Kari |
| Forventningsstyring med interessenter | Sara utarbeider kort tekst til bruk i Teams + i invitasjon | Sara |

Oppfølgingspunkter

| Oppgave | Eierskap | Frist |
| --- | --- | --- |
| Lage kort demo-intro (manus, 6–8 setninger) | Emma | Uke 6, mandag |
| Legge inn forklaring av prognose-usikkerhet som eget infoboks-element i dashboardet | Ravi + Tobias | Uke 6, mandag formiddag |
| Forberede meldingsutkast for prosjektteamet (engasjement + ro) | Kari | Uke 6, mandag |
| Avklare hvem som faktisk presenterer demoen (Emma eller Jonas) | Emma & Jonas | Uke 6, fredag |

Stemning under møtet:
Konstruktiv, men lett spenning mellom drift og marked mht. forventet modenhet.
Ingen konflikter, men underliggende behov for klarere narrativ.

Referat slutt
(Send til alle deltakere + last opp i Confluence under “Møter → Uke 5”.)