Statusrapport – Uke 5

Prosjekt: Abacus
Prosjektleder: Emma Løken
Uke: 5

1. Fremdrift denne uken

- Prototype-dashboard for produksjonskapasitet og prisbaner er nå integrert i testmiljø.

- Første iterasjon av kundesegment-visning er klargjort (statisk dataset brukt som placeholder).

- Felles avklaringsmøte om demo-innhold og forventningsstyring gjennomført.

- Avklart at demoen i uke 6 skal vise retning, ikke ferdig funksjonalitet.

- God framdrift i teknisk arbeid knyttet til datainnhenting og modellkontekst, men behov for tydeligere narrativ til ikke-tekniske interessenter.

2. Fokus kommende uke

- Forberedelse og gjennomføring av intern demo (uke 6).

- Utarbeide demo-intro med tydelig budskap om hensikt og forventningsnivå (Emma).

- Legge inn forklarende element om prognoseusikkerhet (Ravi + Tobias).

- Klargjøre kommunikasjonsmelding til prosjektteamet for å sikre ro og felles situasjonsforståelse (Kari).

3. Statusvurdering

| Dimensjon | Status | Kommentar |
| --- | --- | --- |
| Leveranse | 🟡 Gul | Leveranser følger plan, men demoens forståelsesrisiko må håndteres |
| Team & samarbeid | 🟡 Gul | Godt samarbeid, men uenheter i forventningsnivå mellom fagmiljøer |
| Risikobilde | 🟡 Gul | Risiko ikke kritisk, men helt avhengig av tydelig narrativ i demoen |
| Interessenthåndtering | 🟠 Mellom gul og oransje | Marked viser økende utålmodighet → krever aktiv forventningsstyring |

4. Risiko og tiltak

| Risiko | Konsekvens | Tiltak | Ansvar | Status |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Demo oppfattes som “lansering ferdig produkt” | Misnøye / tap av tillit / negativ stemning etter demo | Intro-manus + tydelig forventningsspråk i invitasjon og presentasjon | Emma + Sara | I arbeid |
| Ulik forståelse av hva kundesegment-visningen betyr | Feiltolkning eller overvurdering av innsikt | Forklarende “ikkje-dette” seksjon + Q&A planlagt i demo | Jonas + Kari | I arbeid |
| Manglende felles narrativ mellom drift og marked | Risiko for diskusjon på dagsorden under demo | Pre-demo oppvarmingsmøte mellom representanter | Emma | Planlagt |

5. Velvære / team-tillit / stemning

Teamet er engasjert og produktivt, men små spenninger knyttet til:

- forventninger om modenhet (marked)

- datakvalitet og nøyaktighet (drift)

- klar kommunikasjon av hvor tidlig i prosessen vi faktisk er (alle)

Stemningen vurderes som fokusert, men sårbar dersom demoen ikke rammes inn tydelig.

Overordnet status: 🟡 Gul
→ Prosjektet er på plan i leveranser, men kommunikasjonskvalitet avgjør neste steg.