Styringsgruppereferat – Uke 4

Prosjekt: Abacus

Dato: Uke 4, onsdag 08:30–09:30 (Teams)

Referent: Emma Løken (PL)

Deltakere

- Henrik Lian – Styringsgruppeleder (Direktør Produksjon & Marked)
- Emma Løken – Prosjektleder
- Jonas Myrvoll – Produktleder
- Sara Elvebakk – Prosess / Forandringsledelse
- Tobias Haug – Teknisk arkitekt

Agenda

1. Status og læring fra innsiktsfase
2. Forventninger til første versjon (FV)
3. Synlighet mot organisasjonen
4. Risiko og tiltak framover

Oppsummering av diskusjon

Henrik uttrykte ønske om tydeligere fremdrift og raskere leveranse av synlige resultater, spesielt mot markedet. Han understreket at organisasjonen forventer merkbare forbedringer og merverdi innen inneværende kvartal. Jonas svarte at første versjon er på vei, men at kvalitet og forståelse er viktig før bred synlighet. Tobias fremhevet risiko knyttet til datakvalitet og understreket behov for teknisk trygghet før skalering. Sara pekte på at begrepsavklaringer fortsatt er pågående, og at uklarhet her skaper støy i interne diskusjoner. Emma foreslo å bruke demoen i uke 6 som checkpoint for forventningsjustering og felles narrativ.

Beslutninger

- Demo i uke 6 skal gjennomføres som planlagt, men må rammes inn tydelig som ‘tidlig visning’ og ikke ferdig produkt.
- Kommunikasjon internt skal styrkes for å motvirke misforståelser om modenhet og scope.
- Produktleder (Jonas) utarbeider tydelig definisjon av hva som ligger i første versjon.
- Prosess (Sara) legger til språk for forventningsstyring i møter og kanaler.
- Arkitekt (Tobias) bekrefter tekniske avhengigheter og risikooversikt før demo.

Risiko og påpekninger fra styringsgruppen

Henrik påpekte at organisasjonen forventer resultater raskere enn leveransetempoet per nå kommuniserer. Han sa tydelig at «tempo og synlighet må opp for å sikre fremdriftstro». Han etterspurte en mer konkret plan for hvordan prosjektet skal demonstrere synlig verdi over de neste 3–5 ukene.

Tiltak avtalt

- Lage tydelig narrativ for demoens hensikt og ikke-hensikt (Emma + Sara)
- Konkretisere hva FV faktisk leverer og ikke leverer (Jonas)
- Forberede FAQ/Q&A-seksjon til demo (Emma + Jonas)
- Gjøre risiko knyttet til datakvalitet eksplisitt og forståelig (Ravi + Tobias)