Interessentobservasjonslogg – Uke 3–6

Prosjekt: Abacus
Ansvarlig: Prosjektleder (Emma)
Formål: Fange opp signaler, holdninger og stemningsendringer for bruk i kommunikasjon og forventningsstyring.

Observasjoner per interessent og uke

| Uke | Interessent | Stemning | Hva uttrykkes | Hva betyr det |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Uke 3 | Marit (Drift) | Rolig, nysgjerrig | Fokus på datakvalitet og realismen i tidlige prototyper. | Opplever prosjektet som fornuftig, men er opptatt av faglig nøyaktighet. |
| Uke 3 | Jonas (Marked/PO) | Engasjert, fremoverrettet | Snakker mye om "muligheter" og posisjonering. | Kan trigge forventningsglidning hvis ikke rammet inn. |
| Uke 4 | Henrik (Styringsgruppeleder) | Utålmodig konstruktiv | Vektlegger tempo og synlige resultater i nær horisont (3–5 uker). | Signal om behov for økt synlighet og forsterket narrativ. |
| Uke 4 | Sara (Prosess) | Tålmodig, metodisk | Fokuserer på felles språk og å sikre at begreper ikke misforstås. | Ressurs for trygghet og struktur i kommunikasjon. |
| Uke 5 | Kari (Kundedialog) | Empatisk, formidlingsfokusert | Opptatt av hvordan løsningen forklares og oppfattes av andre. | Nøkkelperson for ytre kommunikasjon og publikumstilpasning. |
| Uke 5 | Ravi (Data) | Kontrollert, presis | Ønsker å synliggjøre usikkerhet riktig, bekymret for feiltolkning av tall. | Viktig å støtte med kommunikasjonshjelp for å unngå teknisk språkbarriere. |
| Uke 6 (forventning) | Marked generelt | Økende forventning | Forventer mer direkte nytte og praktisk anvendelse snart. | Krever tydelig forventningsstyring før demo. |

Narrativ utvikling

Uke 3 startet med utforskende energi og god nysgjerrighet. Uke 4 markerte en dreining mot press om synlig fremdrift, særlig fra styringsgruppen. Uke 5 viser økende behov for felles narrativ for å unngå overtolkning av prototype. Inn mot uke 6 krever demoen tydelig forventningsinnramming for å holde tillit og ro.