After-Action Reflective Check-in – Uke 4–5

Prosjekt: Abacus

Ansvarlig: Prosjektteamet (felles)

Format: Åpen og direkte – for læring, ikke rapportering.

1. Hva vi har lykkes med så langt

- Vi har fått etablert en felles forståelse av retningen.
- Samarbeidet mellom data, drift og marked fungerer, selv om perspektivene er ulike.
- Prototypevisningen viser at ideen vår fungerer nok til å skape konkret samtale.
- Vi har vunnet tid – vi har unngått å bygge for å imponere, og heller bygget for å forstå.

2. Hva som er vanskelig akkurat nå

- Tempoet vi ønsker og tempoet som er realistisk er ikke det samme.
- Det er lett å selge visjonen, men vanskelig å forklare hvorfor vi ikke kan levere den ‘i morgen’.
- Vi mangler et felles språk for hvor modent noe må være før det vises bredt.
- Noen oppfatter demo som produkt. Noen oppfatter produkt som demo.

3. Hva vi trenger å være ærlige om

- Hvis vi presser for fort mot «verdi», risikerer vi å miste tilliten til tallene.
- Hvis vi forklarer for mye teknisk, mister vi ikke-tekniske interessenter.
- Hvis vi ikke forklarer nok teknisk, mister vi drift.
- Vi balanserer to former for trygghet: faglig nøyaktighet og strategisk retning.

4. Hva vi ønsker å bli bedre på de neste 2 ukene

- Lage et tydelig narrativ som ikke skaper forventningsglidning.
- Øve på hvordan vi setter språk på usikkerhet uten å svekke tillit.
- Være enda sikrere i hva som er «første versjon» og hva som ikke er det.
- Invitere til spørsmål uten å miste retning.

5. Ett setnings sannhet (brukes i demo-intro)

«Dette er ikke ferdig – men det er nok til at vi kan se hvor vi er på vei, og snakke om det sammen.»